ADR-1: Mostrar sólo votaciones de un evento en el que eres organizador

Fecha: 14-04-2026 
Sprint: S1 
Estado: Propuesto | Aprobado | Deprecado

1) Contexto

La ventana de GestionarVotaciones muestra todas las votaciones independientemente de si el usuario es o no el organizador del evento. Debido a que sólo deberían de poder editar, crear y modificar votaciones aquellos que organizan el evento y no cualquier usuario. Sin embargo, el hecho de mostrar información dependiendo del rol está en una fase prematura en el proyecto (sólo se hace en algunas ventanas como en la de Evento.razor) y está más destinada hacia el sprint 2

2) Opciones consideradas

- Opción 1: No incluir esta funcionalidad en el primer sprint y posponerlo para el segundo

- Opción 2: Incluir en el primer sprint

- Opción 3: Hacer que sólo pueda gestionar las votaciones un administrador

3) Criterios de decisión

Hemos usado criterios como la complejidad, el riesgo y coste para decidir

4) Decisión tomada

Que opción se elige y por qué (1-2 párrafos claros).

Debido a lo reciente que tenemos la implementación de visualización dependiendo en el rol, el hecho de que inicialmente esto iba a ser incluido en el siguiente sprint (se incluyó una parte preliminar debido a que era importante para que un usuario pudiese unirse a distintos eventos a los que unirse), y a que el sprint está a punto de acabar, hemos decidido posponerlo al sprint 2 para poder asegurar que nos da tiempo a hacerlo bien. De este modo podemos garantizar que no vamos a poner en riesgo la funcionalidad de GestionarVotaciones.razor, Votacion_editar.razor y Votacion_crear.razor.

De esta forma, por el momento, independientemente del usuario y rol se podrán crear, editar y eliminar votaciones.

5) Consecuencias

Como se ha comentado en las conclusiones se hace un trade-off, con tal de asegurar la correcta finalización del sprint 1 y su funcionamiento se asume una deuda para el segundo sprint de añadir esta funcionalidad a las UT que permiten la diferenciación de roles

- Positivas:

- Se asegura la finalización del sprint y la corrección de las funcionalidades

- Negativas:

- Se pospone una funcionalidad importante

- Se genera deuda técnica a corto plazo

- Riesgos y mitigaciones:

- Riesgo: Acceso indebido a la gestión de votaciones por usuarios que no son organizadores.

- Mitigación: Implementar control de roles en el sprint 2 tanto en la interfaz como en la capa lógica, validando permisos antes de cada operación.

- Riesgo: Necesidad de refactorización

- Mitigación: No modificar la estructura de la solución para facilitar cambios en el sprint 2

6) Evidencia

No hay evidencias debido a que no se ha implementado, pero sí que se puede observar en algunos commits cercanos a la finalización del sprint que es una funcionalidad reciente en Evento.razor y Home.razor. Esto se puede observar en los commits f5d20b, 5e53f2a y otros.