ADR-2: [Agregar votaciones por categorías]

Fecha: 11-04-2026 
Sprint: S1  
Estado: Propuesto

1) Contexto

No contemplamos la categoría como parte de la votación dentro de un mismo evento si no como un atributo para diferenciar eventos por similitudes.

Durante la realización del Sprint 1 se debatió la posibilidad de usar categoría como un dato para diferenciar votaciones dentro de un mismo evento (como las categorías de los Oscars) por ejemplo votando innovación, calidad, etc...

Por ello se replanteo reutilizar el atributo categoría con este fin.

2) Opciones consideradas

- Opcion A: No añadirla

- Opcion B: Cambiar la actual categoría por la nueva implementación

- Opcion C: Añadir un nuevo atributo para esta implementación y conservar el antiguo

3) Criterios de decisión

Tras una comparación entre riesgo y coste pues quedaban pocos días para la finalización del sprint se optó que era muy costoso , arriesgado y complejo para los pocos días que quedaban antes de la finalización del sprint

4) Decisión tomada

La opción elegida es la C, pero queda aplazada para el Sprint 2 pues ya se ha expuesto la imposibilidad de añadirla antes de la entrega de la demo

5) Consecuencias

- Positivas:

- Mejora la organización de las votaciones

- Facilita la comprensión para el usuario

- Negativas:

- Se pospone una mejora funcional importante

- Se genera deuda técnica a corto plazo

- Riesgos y mitigaciones:

- Riesgo: incremento de complejidad al añadir un nuevo atributo

- Mitigación: diseñar correctamente el modelo en el Sprint 2 antes de implementarlo